**Договор подряда на выполнение работ № 02**

г. Красноярск «29» июля 2020г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ИНН** 2461221421**),** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Никифорова Евгения Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1 Предмет договора**

1.1 Подрядчик обязуется по Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к договору) произвести следующие работы:

«Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции ТП-102 РУ-0,4кВ, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Павлова д.1 стр.48»

«Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции ТП-132 РУ-0,4кВ, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Павлова д.1 стр.1»

и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат работ и оплатить его.

Перечень объёмов выполняемых работ определяется:

Техническим заданием на следующие работы: «Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции ТП-102 РУ-0,4кВ, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Павлова д.1 стр.48»; «Ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции ТП-132 РУ-0,4кВ, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Павлова д.1 стр.1», которое является приложением № 1 к настоящему договору;

* + 1. Ведомостью объемов работ, которое является приложением № 2 к настоящему договору;

1.1.2 Сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора – (Приложение № 3).

1.2 Материалы, используемые при выполнении работ (далее – «материал») должны

являться новыми, ранее не использовавшимися, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не содержащими восстановленных компонентов, не с хранения, не иметь дефектов, связанных с функционированием при штатном их использовании, не иметь повреждений, а также соответствовать техническим требованиям, качеству и комплектности, в соответствующей упаковке. Материал должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога.

1.3 Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть оформлены дополнительным письменным соглашением к настоящему договору.

1.4 Основанием для заключения договора является Федеральный закон N 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положения ООО «Перспектива» о закупках, а так же протокол заседания закупочной комиссии по выбору подрядной организации.

**2 Цена договора, порядок и срок оплаты**

2.1 Стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2 Цена Договора является твердой, которая определена на весь срок исполнения настоящего Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением о закупке ООО «Перспектива» и настоящим Договором. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

2.3 В цену Договора включаются все расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на приобретение и доставку материала к месту выполнения работ, разгрузку и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора.

2.4 Способ определения цены: на основании Локально-сметных расчетов (Приложение № 3 к договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.5 Оплата осуществляется после выполнения работ Подрядчиком надлежащим образом, в полном объеме и в срок, подписания обеими сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленных Подрядчиком счёта, счёта-фактуры, подписанных обеими сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3), оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.6 По настоящему договору Заказчик производит оплату в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 50% от суммы договора путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

- окончательная оплата в размере 50 % от суммы договора производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 10 рабочих дней после подписания сторонами актов формы КС-2, КС-3 при наличии исполнительной документации на предъявленные работы и счета-фактуры. Оплата по Договору производится в рублях.

2.7 Обязательства Заказчика по оплате цены настоящего Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8 В случае начисления Подрядчику неустойки (штрафа, пени), сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) может быть удержана из суммы оплаты за выполненные работы в одностороннем порядке Заказчиком.

2.9 В случае изменения расчётного счёта Подрядчика Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счёт Подрядчика, несет Подрядчик.

2.10 Выплата общей стоимости  договора не означает, что Заказчик  считает договор  выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.

**3 Срок действия договора и выполнения работ.**

3.1 Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начальный срок: с момента подписания договора

Конечный срок: «31» декабря 2020 года.

3.2 Если в процессе выполнения работы возникает необходимость внесения изменений в график производства работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения работ, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме.

**4 Организация производства работ**

4.1 Все работы по настоящему Договору выполняются с использованием материалов Подрядчика и за счет средств Подрядчика.

4.2 Используемые при выполнении работ материалы должны поставляться в упаковке и с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого материала и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять материал от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Цвет (если не определен Техническим заданием) применяемых материалов до проведения работ необходимо согласовать с Заказчиком. Материалы должны соответствовать санитарным и техническим нормам функционального назначения.

4.3 В случае, если Заказчик отклонил (письменно или устно) использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

4.4 Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении:

- замены некачественных материалов;

- прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует условиям настоящего Контракта или требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

4.5 Безопасность работ:

4.5.1 Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по настоящему Контракту, за соблюдение правил техники безопасности и норм противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.5.2 Ущерб, причиненный Подрядчиком Заказчику или его персоналу, а также любым третьим лицам, возмещается Подрядчиком в полном объеме.

4.5.3 Заказчик вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему Договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

**5 Сдача и приемка выполненных работ**

5.1 Подрядчик обязан после полного выполнения работ по настоящему Договору письменно сообщить Заказчику о готовности Объектов к сдаче.

5.2 Приемка Объектов осуществляется на основании Акта сдачи-приемки Объектов. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактической сдачи Подрядчиком выполненных работ и получения извещения о готовности объекта к сдаче.

Заказчик выполняет приемку выполненных работ в части их соответствия требованиям к объему, качеству работ, установленным настоящим Договором.

5.3 В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях предусмотренных Договором, при условии соблюдения пунктов 5.1. и 5.2. настоящего договора.

5.4 До сдачи объемов работ Подрядчик несет ответственность за риск их случайного уничтожения или повреждения, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.5 Результат работ должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

**6 Права и обязанности сторон**

6.1 Работы, указанные в п. 1.1. Договора, выполняются из материалов (оборудования) Подрядчика.

Правособственности на отходы, образованные в результате работ выполненных Подрядчиком, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Подрядчику, и не переходит к Заказчику.

6.2 Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за обнаружившуюся невозможность их использования, если не докажет, что она возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, которая выполняет работы, другой стороне не менее чем за три дня до начала выполнения работ с применением данных материалов и оборудования.

6.3 Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, переданного для его монтажа на объекте или иного используемого для исполнения Договора имущества, несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.4 Право собственности на результат работ, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приемки работ в целом и подписания «Акта приемки законченного строительством объекта».

6.5 Подрядчик вправе:

6.5.1 Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Договором, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

6.6 Подрядчик обязан:

6.6.1 Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично и в установленные сроки.

6.6.2 В течение 3-х рабочих дней с даты заключения настоящего Договора предоставить Заказчику на согласование проект производства работ, путем подписания сторонами настоящего договора.

6.6.3 Выполнить работы в полном объёме, качественно, в сроки, предусмотренные Договором и сдать результат этих работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Строительных Норм и Правил (СНиП), ГОСТ, технических регламентов и иных нормативно-правовых актов.

6.6.4 Согласовать с Заказчиком этапы, объемы и график выполнения работ.

6.6.4 Поставлять необходимые для выполнения работ материалы и строительную технику, осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных на Объекты.

6.6.5 Устранить собственными силами и за свой счет дефекты и недостатки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока.

6.6.6 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических и иных требований законодательства во время выполнения работ и до момента приемки результата Заказчиком. Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.

6.6.7 Нести перед Заказчиком ответственность за качество и своевременность выполнения работ.

6.6.8 Назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить доверенности, подтверждающие их полномочия Заказчику

6.6.9 В процессе производства работ осуществлять ежедневную уборку площадки Объектов, а по окончанию работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, очистить подъездные пути, с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, без чего работы не могут считаться выполненными в полном объеме.

6.6.10 Обеспечить складирование строительного мусора в местах, специально отведенных Заказчиком.

6.6.10 К проведению приемки законченных строительством Объектов представить Заказчику всю документацию, предусмотренную условиями настоящего Договора.

6.6.11 Соблюдать правила внутри объектового и пропускного режима на объекте Заказчика, на котором выполняются работы.

6.6.12 Самостоятельно обеспечить сохранность имущества, принадлежащего Подрядчику и находящегося на территории Заказчика.

6.7 Заказчик вправе:

6.7.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.7.2 Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

6.7.3 В случае обнаружения недостатков в выполненных работах отказаться от приемки выполненных работ и потребовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков. Устранение недостатков производится Подрядчиком в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента указания Заказчиком на соответствующие недостатки.

6.7.4 Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.

6.7.5 Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию посредством одностороннего уведомления Подрядчика при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору и не меняют их характера.

6.7.6 Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае существенного нарушения условий настоящего Договора.

6.8 Заказчик обязан:

6.8.1 Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ.

6.8.2 Осуществить приемку выполненных работ.

6.8.3 Осуществить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.8.4 Осуществлять контроль за ходом выполнения работ в соответствии условиями настоящего Договора.

6.8.5 Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему договору.

**7 Гарантийные обязательства**

7.1 Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям действующих ГОСТов, СНиПов.

7.2 Гарантийный срок на выполненные работы: 36 месяцев. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.

Гарантия качества распространяется на все (материалы, оборудование, работы).

Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках.

7.3 В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах.

7.4 О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта,Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика письменно (электронной почтой). Подрядчик обязан незамедлительно письменно известитьЗаказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект не позднее трех суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявленияПодрядчику претензий, если установлена его вина.

Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика, либо другой срок согласованный сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта, ремонта в определенный Заказчиком срок.

7.5 Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

7.6 Если Подрядчик не выполняет свои гарантийные обязательства в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, выполнить работу собственными силами либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы на устранение дефектов и возместить убытки, причиненные Заказчику.

7.7 При отказе Подрядчика от составления или подписания документа об обнаруженных дефектах Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объеме.

**8 Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме, с приложением документов выданных компетентными государственными органами, извещает другую Сторону. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности.

8.3 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4 Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.

8.5 Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Договора, будут длиться более одного календарного месяца со дня соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе потребовать расторжения настоящего договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**9 Ответственность сторон**

9.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства.

9.3 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату пени. За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

9.4 При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от ценыДоговора.

За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от Договора за каждый день просрочки.

9.5 В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение срока, оговоренного в акте, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.

9.6 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком таких обязательств, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.7 В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных п. 4.6.6 настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.

9.8 Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика.

9.9 При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.

9.10 Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.11 Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

9.12 Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

9.13 Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

**10 Порядок урегулирования споров**

10.1 Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, разногласий либо претензий, возникающих из настоящего Договора или касающиеся исполнения настоящего Договора.

10.2 В случае не достижения взаимного согласия, споры по Договору передаются на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края.

**11 Порядок изменения и расторжения, срок действия договора, иные условия**

11.1 По соглашению сторон возможно изменений условий настоящего Договора, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также законодательством.

11.2 При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно

11.3 В случае не достижения соглашения об изменении условий Договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.4 Заказчик по согласованию с Подрядчиком при заключении Договора и/или в ходе исполнения Договора вправе изменить количество всех предусмотренных Договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен Договор, в пределах 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены лота, если иное не предусмотрено в документации о закупке, а также при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, товаров, не предусмотренных Договором, но связанных с такими работами, услугами, товарами, предусмотренными Договором.

11.5 Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.6 В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

11.7 Настоящий Договор, вступает в силу со дня его подписания и действует до действует до исполнения обязательств.

11.8 Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.9 Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе расторгнуть настоящий Договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.10 В случае не достижения соглашения об изменении условий Договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении Договор может быть расторгнут судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.11 Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:

* в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;
* в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.
* в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;
* нарушениеПодрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:
* не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков
* отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности
* привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала
* нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

11.12 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.

11.13 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.14 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Поставщику в соответствие с разделом 13 Договора. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата доставки указанного уведомления.

11.15 Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

11.16 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

**12 Прочие условия**

12.1 Подрядчик обязуется не позднее 1 рабочего дня с момента подписания договора со своей стороны, направить его скан-копию в адрес Заказчика посредством электронной почты.

12.2 В случае, если нарушение Подрядчиком указанных выше обязательств повлекло за собой несоблюдение Заказчиком установленного законодательством порядка ведения реестра заключенных договоров и привлечение Заказчиком к административной ответственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенным Заказчиком в связи с этим в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

12.3 При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4 В случае перемены Заказчика, его права и обязанности, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

12.5 Стороны обязаны информировать об изменениях реквизитов (почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты) за 7 (семь) рабочих дней до введения в действие этих изменений.

12.6 Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат прямую ссылку на настоящий Договор.

12.7 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.9 Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью:

1 Приложение № 1 - Техническое задание;

2 Приложение № 2 – Ведомость объемов работ;

3 Приложение № 3 – Сметная документация.

**13 Адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **ООО «Перспектива»**  660003, г. Красноярск,  ул. Академика Павлова, 1, стр. 63  ИНН 2461221421  КПП 246101001  ОГРН 1132468015778  Р/с № 40702810331000098506  в Восточно-Сибирском банке Сбербанка России  г. Красноярск  БИК 040407627  К/с 30101810800000000627  Тел.: (391)260-55-51 | **Подрядчик:** |
| **От Заказчика:**  Директор  ООО «Перспектива»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Никифоров Е.К./  М.П. | **От Подрядчика:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |